COMBOIO SOLUÇÃO LOGÍSTICA LTDA.

SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO

Escopo do Projeto — Versão Final

Data: 26 de setembro de 2026

Elaborado por: Severino — assistente estratégico de Jean Borges Tavares

STATUS: ESCOPO TRANCADO

AGUARDANDO APROVAÇÃO DO CEO PARA INÍCIO DA FASE 1

# 1. Objetivo do Sistema

Automatizar o controle de entradas e saídas do Pátio de Estacionamento da Comboio, com cadastro seguro de motoristas e veículos, cobrança automática de estadias e geração de base de clientes para marketing e vendas do Posto de Combustível.

## 1.1 Objetivos de negócio declarados

- Reduzir custos eliminando os funcionários da portaria;

- Aumentar o volume de abastecimento por meio de regras de bonificação;

- Rentabilizar o Pátio de Estacionamento;

- Usar o banco de dados dos clientes para vender outros produtos e serviços do Posto de Combustível;

- Serviço de triagem automazido.

# 2. Regra de Negócio — Cobrança de Estadias

| Regra | Definição |
| --- | --- |
| Tolerância gratuita | Primeiras 2 horas de permanência: R$ 0,00 |
| 1 estadia | Acima de 2h até 24h de permanência: R$ 80,00 |
| 2 estadias | Acima de 24h até 48h: R$ 160,00 — e assim sucessivamente |
| Fórmula do sistema | Estadias = teto((permanência − 2h) ÷ 24h); mínimo 1 estadia quando passar de 2h |
| Sem rateio | Não existe cobrança proporcional por hora — estadia é cheia (24h) |

## 2.1 Bonificação por abastecimento (regra definida pelo CEO)

| Item | Definição |
| --- | --- |
| Gatilho | Cada abastecimento de 200 litros ou mais no Posto de Combustível |
| Prêmio | 1 estadia grátis no Pátio de Estacionamento |
| Por abastecimento | Regra NÃO acumulativa: cada abastecimento ≥200L vale exatamente 1 estadia |
| Sem proporcionalidade | 199 litros não ganha; 500 litros ganha 1 estadia (não 2, sem carry-over) |
| Crédito | Vinculado ao cliente/placa; validade sugerida de 30 dias (a confirmar) |
| Parâmetro de sistema | O mínimo de 200L é configurável — Raysson valida pela margem real do diesel na 1ª semana de operação (200L × margem precisa cobrir R$ 80 com folga) |

## 2.2 Capacidade do pátio

| Tipo de veículo | Vagas |
| --- | --- |
| Caminhões | 500 |
| Carros | 100 |
| Motos | 100 |

O sistema NÃO faz bloqueio automático por lotação — o painel apenas informa a ocupação (com alerta visual acima de 90%). A decisão de quem entra é da operação/cancela física.

# 3. Fluxo Operacional

## 3.1 Cliente avulso (pagamento à vista)

- Motorista retira o ticket de entrada na botoeira → cancela libera automaticamente a entrada;

- Cadastro (se necessário) realizado na sala comercial ou no caixa do Posto, exclusivamente na condição de pagamento À VISTA;

- No caixa do Posto o cliente pode liberar seu ticket: consulta de valor automática (2h grátis; acima disso R$ 80,00 por estadia de 24h);

- Pagamento em dinheiro, PIX, cartão de crédito ou débito;

- O caixa do Posto quita o ticket, liberando a saída.

## 3.2 Cliente de empresa (faturamento a prazo)

- Contrato firmado pela equipe comercial após análise e regras de crédito, com garantia real obrigatória e aprovação do CEO;

- Placas e motoristas autorizados lançam entradas e saídas sem passar pelo caixa, ao preço de estadia negociado no contrato;

- No vencimento, o sistema fecha a fatura automaticamente com todas as estadias do período e gera a cobrança para os e-mails cadastrados;

- Envio automático de e-mail fica para a fase de backend ativo; até lá, a fatura sai pronta na tela para envio manual.

# 4. Cadastro — Dados Coletados

## 4.1 Empresa (frota) ou proprietário

- Nome da empresa (o veículo pode ser de frota de empresa ou de propriedade do próprio motorista);

- CNPJ (obrigatório para contratos a prazo);

- Preço de estadia negociado (sobrepõe os R$ 80,00 padrão);

- Relação de placas e motoristas autorizados a utilizar o pátio;

- Condição de pagamento;

- E-mails para recebimento de faturas e cobranças.

## 4.2 Motorista

- Nome completo e CPF — com foto da carteira de motorista (CNH) para evitar fraudes;

- Número de telefone/WhatsApp;

- Endereço de Instagram (campo não obrigatório);

- Captura facial de todos os cadastrados — aumenta a segurança e agiliza os próximos acessos.

## 4.3 Veículo

- Número da placa, com foto do documento do veículo para evitar fraudes;

- Cadastro eletrônico das placas;

- Tipo: caminhão, carro ou moto (define a botoeira/altura e a régua de vagas).

## 4.4 Consentimento de marketing (LGPD)

- Campo de consentimento explícito para envio de mensagens, campanhas e informativos, com registro de data e hora do aceite;

- Sem aceite, o contato não entra na base de marketing;

- Base destinada a campanhas de produtos e serviços do Posto (WhatsApp como canal; Instagram como perfil/segmento).

# 5. Perfis de Acesso

| Perfil | Pode | Não pode |
| --- | --- | --- |
| Equipe comercial | Cadastro completo (à vista e a prazo); contratos a prazo após análise de crédito; vínculo de tickets; bloqueio/desbloqueio de placas | Aprovar crédito sem o CEO |
| Equipe de logística | Cadastro operacional de carga/descarga (empresa, transportadora, pedido/NF); execução da triagem veicular com checklist e fotos; movimentação de status; recebimento do pagamento à vista da triagem (R$ 100,00/veículo) e liberação da saída | Acessar contratos, crédito, quitação de estadias e valores de estacionamento |
| Cliente (portal) | Acompanhar todas as fases dos caminhões da sua unidade/fábrica; fazer a chamada para carregamento ou descarga | Ver caminhões de outras unidades; alterar dados de cadastro |
| Caixa do Posto | Cadastrar cliente SOMENTE à vista; consultar ticket; calcular valor; receber pagamento (dinheiro/PIX/cartão); quitar ticket; lançar litros abastecidos | Cadastrar ou alterar condição a prazo; criar contrato; desbloquear placa |
| Gerência (CEO/Raysson/Selton) | Painel completo: ocupação, receita, faturas, pendências, histórico; aprovações de crédito | — |

Regra dura embutida no sistema: contrato a prazo SEM garantia real registrada = bloqueado. Exceção de crédito é aprovada exclusivamente pelo CEO.

A triagem veicular e a operação de carga/descarga são executadas pela equipe de logística — perfil sem acesso a contratos, crédito e quitação.

# 6. Etapas do Sistema

| # | Etapa | Letra | O que acontece |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Entrada com ticket | A | Emissão de ticket na botoeira; registro da entrada; cancela libera automaticamente |
| 2 | Cadastro | H | Sala comercial (completo, inclui a prazo) ou caixa do Posto (somente à vista) |
| 3 | Vínculo ticket ↔ cadastro | H | Localização do ticket aberto e vínculo ao cadastro criado |
| 4 | Consulta de valor | A | Cálculo automático: 2h grátis; acima, R$ 80,00 por estadia de 24h |
| 5 | Pagamento e quitação | H | Caixa registra forma de pagamento, litros abastecidos (bonificação) e quita o ticket |
| 6 | Saída | A | Ticket quitado → registro da saída e do tempo de permanência |
| 7 | Painel e histórico | A | Ocupação por tipo de veículo, receita do dia, alerta de pendências, registro por período com horários de entrada/saída, busca por placa/motorista/empresa |

Letras: H = etapa humana com campos e responsável registrados · A = ação automática do sistema, com saída visível e registrada.

# 7. Serviço de Triagem Veicular e Operação de Carga/Descarga (Fase 1)

O pátio opera também como pátio logístico: veículos que farão inspeção veicular (triagem) de carga ou descarga seguem o mesmo fluxo de entrada dos demais e, após entrar, procuram a equipe de logística. A triagem é executada pela própria equipe de logística, após o cadastro operacional do veículo.

## 7.1 Fluxo detalhado

- Entrada: fluxo idêntico ao dos demais veículos — ticket na botoeira, cancela libera automaticamente;

- Veículo que fará vistoria/carga/descarga procura a equipe de logística;

- Cadastro operacional (equipe de logística): nome da empresa onde vai carregar ou descarregar; nome da transportadora contratante; carregamento — número do pedido, produto e quantidade; descarga — número da NF, remetente e destinatário (com opção de leitura dos dados por foto, confirmada pelo operador);

- Triagem veicular: inspeção conforme checklist informado pelo cliente contratante do serviço, com registro de OK/não conformidade e foto por item; laudo gerado automaticamente com data/hora e fotos;

- Notificação automática de chegada ao cliente/fábrica, por e-mail e WhatsApp cadastrados;

- Acompanhamento no portal: cliente vê todas as fases — chegada do caminhão, realização do checklist, aprovação informando que está pronto para carregamento ou descarga;

- Chamada pelo portal: o cliente faz a chamada para carga ou descarga do veículo direto no portal, mudando o status para CHAMADO PARA CARREGAMENTO ou CHAMADO PARA DESCARGA;

- Filas separadas: uma fila de carregamento e uma fila de descarga, independentes;

- Feita a chamada no portal, a informação é divulgada automaticamente em dois canais ao mesmo tempo: telão na sala de espera do motorista e mensagem de WhatsApp para o motorista cadastrado;

- Telão da sala de espera: tela de exibição automática e atualizada em tempo real, com os veículos chamados ordenados por fila (carregamento e descarga separadas), placa, motorista e destino (fábrica/doca);

- WhatsApp ao motorista: disparo automático no momento da chamada (ex.: "Veículo ABC-1234 chamado para carregamento na Fábrica X"), para o número cadastrado.

## 7.2 Status do veículo no pátio logístico

| Status | Quem move | O que significa |
| --- | --- | --- |
| Chegou | Sistema (A) | Entrada registrada; aguardando cadastro na logística |
| Cadastrado | Logística (H) | Cadastro operacional concluído (empresa, transportadora, pedido/NF) |
| Em triagem | Logística (H) | Checklist do contratante em execução |
| Aprovado — pronto para carga/descarga | Sistema (A) | Checklist concluído e aprovado; cliente notificado |
| Chamado para carregamento | Cliente (portal) | Fábrica chamou o veículo para carregar — entra na fila de carregamento |
| Chamado para descarga | Cliente (portal) | Fábrica chamou o veículo para descarregar — entra na fila de descarga |
| Em operação | Logística (H) | Carga ou descarga em execução |
| Concluído | Sistema (A) | Operação encerrada; veículo liberado para saída do pátio |
| Saída do pátio | Sistema (A) | Passagem pela cancela registra o horário de saída — confirma que o motorista recebeu a chamada e encerra o serviço prestado; visível no portal do cliente |

## 7.3 Cobrança da triagem

| Item | Definição |
| --- | --- |
| Valor | R$ 100,00 por veículo |
| O que inclui | Todo o período de permanência no pátio enquanto o veículo aguarda a chamada para carregamento ou descarga — sem cobrança adicional de estadia |
| Quem paga | Definido no acordo comercial com cada contratante: o motorista, a transportadora ou o cliente/fábrica destinatário da carga ou descarga |
| Pagamento à vista | Recebido diretamente pela equipe de logística, que libera a saída do veículo do pátio |
| Pagamento a prazo | Segue as mesmas normas dos clientes de permanência: contrato com garantia real obrigatória e aprovação de crédito pelo CEO |

## 7.4 Portal do cliente

- Cada cliente acessa com login próprio e vê somente os caminhões marcados para carga ou descarga em sua unidade/fábrica;

- Acompanha todas as fases: chegada, checklist, aprovação, chamada e conclusão;

- Faz a chamada para carregamento/descarga direto no portal, movendo o status do veículo;

- Último status visível ao cliente: "Saída do pátio" — registrado automaticamente pela passagem do veículo pela cancela, com horário; confirma o recebimento da chamada e o encerramento do serviço prestado;

- Notificações de chegada e conclusão por e-mail e WhatsApp.

## 7.5 Dependências e limites no MVP

- Notificação automática (e-mail/WhatsApp) e portal externo exigem backend ativo — no MVP, notificação sai da tela para envio manual e o portal opera em modo demonstração interno;

- O telão da sala de espera é uma tela do sistema projetada em um monitor (navegador em modo exibição) — sem hardware especial; a atualização em tempo real depende do backend ativo;

- Leitura de NF por foto usa IA com confirmação do operador (etapa HA); na Fase 1 sem IA, o operador digita os dados com a foto anexada;

- Não conformidade no checklist registra, fotografa e notifica o contratante — não bloqueia entrada/saída (a decisão é do contratante);

- A triagem é serviço contratável: a prazo com garantia real (mesma trava de crédito) ou avulso à vista — R$ 100,00 por veículo, incluindo toda a permanência; pagamento à vista é recebido pela equipe de logística, que também libera a saída.

# 8. Painel de Controle (Gerência)

- Gráficos de ocupação por tipo de veículo — caminhões (500), carros (100) e motos (100): total de vagas, veículos dentro e vagas disponíveis;

- Alerta visual quando a ocupação passa de 90% (informativo, sem bloqueio);

- Registro por período com horários de entrada e saída;

- Visão de utilização por cliente: entradas, permanência média e gasto do mês (à vista e a prazo);

- Alerta de pendências financeiras: faturas vencidas e em aberto, com dias de atraso;

- Bloqueio de placa por inadimplência ou outra pendência — marcado por gerência/comercial; o caixa vê o aviso, mas não desbloqueia;

- Faturamento automático: fatura do contrato a prazo fecha sozinha no vencimento.

# 9. Fora do MVP (fase 2 — hardware e integrações)

- Acionamento físico da cancela e das botoeiras (incluindo alturas diferentes para carro × caminhão);

- Leitura automática de placa (OCR) na entrada e saída;

- Reconhecimento facial automático no acesso;

- Bloqueio físico da cancela para placa inadimplente (no MVP, o bloqueio é no sistema: quitação e contratos);

- Integração TEF automática com cartões;

- Envio automático de fatura por e-mail (manual até o backend ativo);

- Módulo de campanhas de marketing: segmentação da base e disparo via API oficial de WhatsApp;

- Pagamento/quitação do ticket pelo celular (QR code).

Ressalva técnica: a persistência central do Skip deste ambiente tem limitação conhecida (igual ao sistema comercial). Se confirmar, os dados ficam por navegador (localStorage) com aviso na tela, até o backend consolidar.

# 10. Fases da Construção

| Fase | Conteúdo | Critério de saída |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 — Fundação | Cadastros (empresa, motorista com CNH e captura facial, veículo com placa e foto), consentimento de marketing com data/hora, perfis de acesso (comercial, caixa, logística), tickets, cadastro operacional de carga/descarga, triagem veicular com checklist, persistência | Checklist de teste manual aprovado pelo CEO |
| Fase 2 — Execução do fluxo | Entrada com ticket, cálculo de valor, quitação com litros e bonificação, saída, painel de ocupação e histórico, filas separadas de carregamento e descarga, portal do cliente (chamada de carga/descarga), faturamento a prazo, pendências e bloqueio | Cada botão, campo e automação testados e validados |
| Fase 3 — Caso real | Um dia de pátio rodando de ponta a ponta com cobrança real | Saída prometida existindo e podendo ser usada |
| Etapa 2 — Integração Promoflex × WebPosto | Conexão do Pátio ao fluxo WebPosto→Promoflex: bonificação automática por abastecimento e base de marketing no app (detalhada na seção 11) | Divergência zero entre litros digitados e recebidos; base migrada com opt-in |

# 11. Etapa 2 — Integração Promoflex × WebPosto (pós-MVP)

O Posto opera o WebPosto (Quality Automação) como PDV e o Promoflex (Grupo Impulse) como CRM/app de fidelidade — ambos já contratados. A integração entre os dois já existe de forma nativa e documentada; a Etapa 2 conecta o sistema do Pátio a esse fluxo para automatizar a bonificação e ativar a base de marketing no app do Posto.

## 11.1 Arquitetura

| Fluxo | Meio | O que transporta |
| --- | --- | --- |
| WebPosto → Promoflex | Integração nativa (já existe) | Abastecimentos: litros, cliente, placa, data/hora, forma de pagamento |
| Promoflex → Sistema do Pátio | API REST v2 / webhook | Transação de abastecimento consumida pelo Pátio em tempo real |
| Sistema do Pátio → Promoflex | API REST v2 | Base de clientes com opt-in (telefone/WhatsApp, Instagram, perfil de uso) para campanhas no app |

## 11.2 Processos da integração — em ordem

| # | Processo | Detalhamento | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Verificar integração nativa WebPosto↔Promoflex | Confirmar no painel do Promoflex/suporte Quality que os abastecimentos do PDV estão chegando (se o app já mostra abastecimento do cliente, está ativa) | Raysson e Selton |
| 2 | Obter credenciais de API | Chave/token de API no painel do Promoflex ou suporte Impulse (11 94171-2028); habilita a documentação SwaggerHub v2 | Raysson e Selton |
| 3 | Ativar backend do Pátio | A integração é sistema-sistema; o modo localStorage do MVP não consome API externa — condição para os processos 4 e 5 | Severino/equipe técnica |
| 4 | Consumir abastecimentos e creditar estadias | Pátio recebe cada abastecimento via webhook/API e aplica a regra: ≥200L em um único abastecimento → credita 1 estadia ao cliente/placa (não acumulativa, sem proporcional); litro digitado pelo caixa é desativado | Severino/equipe técnica |
| 5 | Ajustar consentimento LGPD | Texto do opt-in do cadastro passa a cobrir explicitamente o compartilhamento dos dados com o app de fidelidade; só clientes com aceite migram | Severino (texto) + Raysson e Selton (validação) |
| 6 | Enviar base de clientes ao Promoflex | Clientes com opt-in alimentam o CRM do Promoflex: telefone/WhatsApp como canal de campanha, Instagram como perfil/segmento | Severino/equipe técnica |
| 7 | Exibir crédito de estadia no app (opcional) | Motorista vê a estadia grátis acumulada direto no app do Promoflex — validar disponibilidade do recurso com o suporte Impulse | Raysson (validação) + Impulse |
| 8 | Conferência e migração | Período paralelo: sistema compara litros digitados × litros recebidos do Promoflex; zerada a divergência, a digitação do caixa é encerrada | Raysson + caixa |

## 11.3 Regras da integração

- A regra de bonificação (200L = 1 estadia, por abastecimento, não acumulativa) mora no sistema do Pátio — o Promoflex entrega o fato (abastecimento), o Pátio decide o crédito;

- Abastecimento é a unidade de gatilho: 199L não gera crédito; 500L gera exatamente 1 estadia;

- Crédito de estadia vinculado ao cliente/placa, com validade configurável (sugestão: 30 dias — decisão do CEO antes da ativação);

- Sem opt-in registrado com data/hora, nenhum dado do cliente migra para o Promoflex;

- Falha de comunicação Promoflex→Pátio não bloqueia a operação do pátio: o caixa volta a lançar litros manualmente até normalizar (fallback).

## 11.4 O que a integração NÃO depende de construir

- Nada entre WebPosto e Promoflex — integração nativa dos fornecedores;

- Nenhuma alteração no PDV do Posto;

- Nada de hardware — a integração é 100% software/API.

# 12. Responsáveis e Próximos Passos

| Ação | Responsável | Quando |
| --- | --- | --- |
| Aprovação final do escopo e autorização da Fase 1 | Jean (CEO) | Imediato |
| Validação do mínimo de litros da bonificação pela margem real do diesel | Raysson e Selton | 1ª semana de operação |
| Operação dos cadastros e contratos a prazo | Equipe comercial | Fase 1 em diante |
| Quitação de tickets e lançamento de litros | Caixa do Posto | Fase 2 em diante |
| Envio manual de faturas até backend ativo | Raysson e Selton | Fase 2 em diante |
| Definição da validade do crédito de estadia (sugestão: 30 dias) | Jean (CEO) | Antes da Fase 2 |
| Verificar integração nativa WebPosto↔Promoflex e obter credenciais de API | Raysson e Selton | Etapa 2 — início |
| Construção da integração Promoflex→Pátio (webhook + regra de crédito) | Severino/equipe técnica | Etapa 2, após backend ativo |
| Cadastro operacional de carga/descarga e execução da triagem | Equipe de logística | Fase 1 em diante |
| Chamada de veículos para carga/descarga | Cliente, via portal | Fase 2 em diante |

Próximo passo objetivo: aprovação deste escopo pelo CEO para abertura do projeto no Skip e início da Fase 1.